бВаріант 1 — Symfony Bundle

Цей варіант передбачає розробку інтеграційного модуля у вигляді Symfony Bundle, який можна буде підключити безпосередньо до вашого існуючого застосунку.

Орієнтовна оцінка: 100–140 годин , що є відповідно 3-4 тижні без тестів, і 4-5 тижнів з тестами

Що саме ми реалізуємо:

- Створення самого Bundle

- Підключення до BAS через OData

- Прийом запитів із POS через webhook

- Вбудована логіка обміну даними (inbox/outbox), яка дозволяє безпечно синхронізувати дані між системами, навіть у випадку збоїв

- Узгодження контрактів і структур даних між цим модулем і вашим поточним застосунком (це окрема частина роботи — приблизно 16–24 години)

- Розгортання цього рішення на нашому боці та підключення до ваших тестових BAS і POS середовищ, щоб упевнитися, що все працює стабільно

Якщо виникне потреба в автоматизованому тестуванні — це додатково +10–14 годин на написання тестів

Ключові коментарі:

Якщо у вас вже є існуючий проєкт саме на Symfony — цей варіант логічно і добре інтегрується без потреби в окремому сервісі.

Варіант 2 — Окремий мікросервіс на Laravel + Redis

Цей варіант передбачає створення повноцінного окремого мікросервісу, який працюватиме незалежно від вашого основного застосунку. Ми пропонуємо реалізувати його на Laravel — фреймворку, з яким ми працюємо щодня і маємо глибоку експертизу.

Орієнтовна оцінка: 96–144 години, і 3-4 тижні орієнтовно без тестів, та 4-5 тижнів з тестами.

Що саме буде реалізовано:

- Підняття інфраструктури для тестування (VPC, база даних PostgreSQL, черги в Redis, Horizon, логування) — приблизно 16–24 години

- Розробка самого API, яке буде отримувати та передавати дані між BAS і POS, із урахуванням webhook-ів, безпечної синхронізації (in-/outbox), перевірки ідентичності запитів (idempotency) — орієнтовно 80–120 годин

- Як і в першому варіанті — додатково можемо покрити рішення тестами (+10–14 годин)

Ключові коментарі :

1. У нас є відпрацьовані підходи та шаблони в цьому підході, що дозволяє працювати швидко і з мінімальними ризиками.

2. Завдяки тому, що це окремий сервіс, його легко масштабувати, розгортати, моніторити та підтримувати без прив’язки до основного коду.

Клієнт обрав рухатись з 2 варіантом але на стеку ПХП і Симфоні